TYTUŁ PROJEKTU

„Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II”

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,

Poddziałanie 2.1.3 Miasta na prawach powiatu

Całkowita wartość projektu: 18 408 640,62 PLN

Wydatki kwalifikowane: 18 406 550,85  PLN

Wartość dofinansowania: 13 804 913,13 PLN

Wartość dofinansowania UE: 13 804 913,13 PLN

Procent dofinansowania UE: 74,9999999593

Wkład własny: 4 603 727,49 PLN, w tym:

- Środki z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - 937 100,00 PLN

- Gmina Miasto Koszalin - 3 666 627,49 PLN

Okres realizacji: 10.12.2007 – 31.03.2015

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.02.01.03-32-002/14-00

Data podpisana umowy o dofinansowanie: 14.11.2014 r.

Opis projektu:

Projekt pt.: „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II” jest prowadzony na terenie miasta Koszalina. Dzięki realizacji projektu miasto zwiększy swoją przepustowość oraz płynność w ruchu wewnętrznym. Inwestycje w przebudowę dróg w Koszalinie spowodują wzrost dostępności transportowej miasta, a co za tym idzie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.

Projekt przewiduje przebudowę strategicznych ulic Koszalina, co spowoduje zwiększenie dostępności do kluczowych obiektów użyteczności publicznej - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - Delegatura w Koszalinie, Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, II powiatowy Urząd Skarbowy, Politechnika Koszalińska, Jednostka Wojskowa.

Dobre skomunikowanie miasta służy stymulowaniu rozwoju gospodarczego i poprawie ładu przestrzennego oraz podnosi prestiż miasta na tle regionu i Polski.

Drogi wyznaczone do realizacji uzupełniają i domykają układ komunikacyjny wyznaczający pierścień połączeń drogowych, ułatwiających komunikację na terenie miasta Koszalina. Realizacja tego projektu dopełni inne inwestycje drogowe realizowane przez Miasto a także umożliwi dokończenie budowy tzw. RINGU. Projekt ten stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w ramach inwestycji na poziomie wojewódzkim i krajowym oraz przyczynia się do zwiększenia mobilności społeczeństwa. Jednym z kluczowych celów projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównymi zadaniami w ramach niniejszego projektu jest wykonanie gruntownej przebudowy odcinków dróg ze względu na ich niezadowalający stan nawierzchni, przebudowa skrzyżowania ulic 4 Marca i Wojska Polskiego oraz budowa nowego odcinka drogi ul. Sybiraków zgodnie z wymogami prawnymi.

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie:

1a) Przebudowa ul. 4 Marca na odcinku od ul. Sezamkowej do skrzyżowania ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dzierżęcince w Koszalinie- zadanie w trakcie realizacji

1b) Przebudowa skrzyżowania na rondo ulic: 4 Marca i Wojska Polskiego w Koszalinie – zadanie w trakcie realizacji

- Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. 4 Marca wraz z ul. Żwirową i ul. M. Konopnickiej – zadanie zakończone.

- Przebudowa ul. Karola Szymanowskiego w Koszalinie na odcinku od ul. S. Moniuszki do ul. R. Traugutta – zadanie zakończone.

- Przebudowa ulicy Jana Matejki i Stanisława Moniuszki w Koszalinie- zadanie zakończone.

- Przebudowa ulicy Waryńskiego w Koszalinie – zadanie zakończone.

- Budowa ulicy Sybiraków w Koszalinie - zadanie zakończone.

Kontakt:

Podinspektor Ewa Szydłowska

Referat Funduszy

ul. Mickiewicza 26

75-007 Koszalin

e-mail: ewa.szydlowska@um.koszalin.pl

Tel.: 94 348 87 94

Tryb naboru: indywidualny

Perspektywa: 2007 - 2013